**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 12월 10일 | 작성자 | 김영현 |
| 참석자 | 백지현, 전혜원, 김영현 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 프로젝트 주제 선정  2. 개발 환경 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| 1. 프로젝트 주제 선정 2. 남산 자물쇠 (채택)    * 앱/웹 상용 가능한 위치 기반 사진 업로드 및 기록 서비스    * 사용자의 위치를 읽어와 그 위치에 태그와 사진을 입력 받아 기록할 수 있게끔 구현.    * 다른 사용자들의 사진과 태그 등을 공유 할 수 있음. 3. 맛집 지도    * 직장인 대상으로 한 맛집 지도    * 직장인들의 식비 등을 조절 할 수 있게끔 추천 및 기록    * 다른 사용자들의 식당에 대한 리뷰를 볼 수 있음. 4. 개발 환경 5. client    * React 6. Server    * Java    * Spring boot 7. DB    * GraphQL 8. 서버 구축 및 클라우드    * AWS 9. 개발 환경    * vsCode 10. 형상관리     * Git 11. 다음 회의 일정 및 각 환경 구축     * 다음 안건 참고 | 앱 프레임워크에 대해 좀 더  알아 봐야할 것 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 다음 회의 일정 | 내용 | 예상 진행 일정 |
| Client 환경 구축 및 스터디 | 12/16 회의까지 전혜원 담당 |
| Server 환경 구축 및 스터디 | 12/16 회의까지 김영현 담당 |
| DB 환경 구축 및 스터디 | 12/16 회의까지 백지현 담당 |
| 주 요구 사항 정리 | 12/16 회의 |
| 이슈 관리를 위한 Jira 사용 여부 및 API 환경 사용시 swagger 사용 여부 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **없음** |