**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 12월 26일 (일) | 작성자 | 전혜원 |
| 참석자 | 백지현, 전혜원, 김영현 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. gps 정보 없는 사진은 어떻게 보여줄 것인가?  2. 요구사항 (검색기능) 정리  3. 화면설계툴 및 강조 색깔 정하기  4. 메뉴명 토의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| * 1. gps 정보 없는 사진은 어떻게 보여줄 것인가?   2. 사용자가 핀을 꽂고 추후 업로드 시, GPS 정보가 없는 사진을 업로드 하는 경우   - 핀을 꽂은 위치로 업로드 및 지도에서도 확인 가능  2. 요구사항 (검색기능) 정리   * 1. 요구사항 명세서 최종 파일로 정리   2. NamsanLock App -> 익명성을 보장하는 개인적인 공간   3. 화면설계툴 및 강조 색깔 정하기   * 1. 다크모드 유무   2. 흰 바탕은 No (없어보임)   3. 녹색 계열 > 민트   4. 노랑 / 핑크 / 민트   5. 화면 설계 툴 : Adobe XD      + 7일 무료체험 이후 한 달 (11,000 > 지각비로 충당 예정)   4. 지각비 규칙   * 1. 1분당 1,000원   2. 미룬 시간보다 늦을 경우, 1분당 2,000원   3. 회의 전 30분 전까지는 미루기 가능 (시간만)   4. 회의 취소는 최소 4시간 전까지 가능   5. 피치 못할 사정임을 인정받으면 면제   6. 지각비 관리는 Asana | 별도 파일 요구사항 명세서 참고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 다음 회의 일정 | 내용 | 예상 진행 일정 |
| XD로 각자 맡은 부분 전체적인 UI 설계하기 | 12/30 회의 |
| 지도보기 기능 UI 설계 | 12/30 회의 / 혜원 |
| 업로드 기능 UI 설계 | 12/30 회의 / 지현 |
| 검색 + 메인UI (초기화면) 기능 UI 설계 | 12/30 회의 / 영현 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Adobe XD 계정은 혜원 생성 |